附件1

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
|  | 1 |  | 1 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： | 8248.02 |  | 0 |  | 11911.87 |  |
| 1、业务工作经费 | 8248.02 |  | 0 |  | 8066.17 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |  | 3845.7 |  |
| 岳阳市南湖小学教学楼建设及配套工程 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 岳阳市第十中学教学楼工程 |  |  |  |  | 350 |  |
| 岳阳市外国语学校新建实验综合楼工程 |  |  |  |  | 1495.7 |  |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 0 |  | 1.8 |  | 0 |  |
| 其中：办公经费 | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | 8248.02 |  | 0 |  | 0 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：毛一波   联系电话：18873005256   单位负责人签字：    填报日期：2024.06.14

附件2

2023年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 (万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 16.54 | 11923.88 | 11923.88 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：11916.05 |  |  |  | 其中：基本支出：12.01 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：11911.87 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 负责全区教育系统的项目建设、维修改造和设施设备的添置工作；负责办理或参与相关项目的招标和政府采购工作；参与学校布局调整和建设规划，办理教育建设项目的相关手续。 |  |  |  | 楼区教育建设服务中心在项目决策、项目管理方面表现良好。在项目绩效方面，中心完成了年度工作计划各项工作，达到了预定目标要求。根据对社会公众和服务对象学校调查，取得了良好的社会效益。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 参与教育建设项目招标率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 校舍建设及维修改造当年计划完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到设计要求率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 维修改造安全事故率 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划内完成任务 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位支出预算执行率 | ≤11923.88万元 | 11923.88万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善学校办学条件 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 重视思想教育、办党和人民满意的工作 | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
|  |  |  | 优化教育教学条件，提高学校好评度 | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 通过建设优美校园的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 9.5 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 改善学校办学条件，努力培养合格的公民，如持续发展把校园建设的发展放在首位，通过优美校园的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等 | 持续发展 | 项持续发展 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | ≧95% | ≧98% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 学校满意度 | ≧95% | ≧98% |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意度 | ≧95% | ≧98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |

填表人： 毛一波 联系电话：18873005256   单位负责人签字：      填报日期：2024.06.14

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 岳阳市外国语学校新建实验综合楼工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 湖南沿湖建设工程有限公司 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1500 | 1495.70 | 1495.70 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1495.70 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1 根据工程进度按期拨款； 2 按期达到使用状态。 |  |  |  | 1 拨款及时； 2 按期交付。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建设工程量 | 3385.72㎡ | 3385.72㎡ | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程按期完成 率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 施工单位资质 达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程量拨款及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤0.44万元 | =0.44万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 解决学生就读人数 | 450人 | 450人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

单位负责人签字：       填表人： 毛一波    联系电话：18873005256    填报日期：2024.5.30

附件 3-2

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 岳阳市第十中学教学楼工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省衡州建设有限公司，上辰工程设计集团有限公司 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1 根据工程进度按期拨款； 2 按期达到使用状态。 |  |  |  | 1 拨款及时； 2 按期交付。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建总建筑面积 | 9441.7㎡ | 9441.7㎡ | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程按期完成 率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 施工单位资质 达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程量拨款及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤0.30万元 | 0.30万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 业务保障能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 隐患消除情况 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 受益群体满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

单位负责人签字：       填表人： 毛一波    联系电话：18873005256    填报日期：2024.5.30

附件3-3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 岳阳市南湖小学教学楼建设与配套工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省第六工程有限公司、湖南省建筑设计院集团有限公司 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1 根据工程进度按期拨款； 2 按期达到使用状态。 |  |  |  | 1 拨款及时； 2 按期交付。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新建总建筑面积 | 22877㎡ | 22877㎡ | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 综合楼层数 | 6层 | 6层 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 综合楼建筑高度 | 23.55m | 23.55m | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程量完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工程按期完成 率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 施工单位资质 达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程量拨款及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤0.65万元 | 0.65万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 业务保障能力 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 综合利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 受益群体满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

单位负责人签字：      填表人： 毛一波    联系电话：18873005256    填报日期：2024.5.30

附件4

2023年度岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：   ( 盖 章 )

2024年6月14日

2023年度岳阳楼区教育建设服务中心

单位整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

1、部门职责

（一）履行全区中小学校建设、维修和设施设备添置。

（二）负责学校布局调整和建设规划及办理学校建设项目相关手续。

（三）负责固定资产财务转交及学校建设债务剥离。

2、内设机构设置

岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心单位内设机构包括：岳阳楼区教育建设服务中心。本部门共有职工1人，其中：在职编制1人；离退休0人

二、一般公共预算支出情况

(一)  基本支出情况：

基本支出2023年度总支出12.01万元，其中：

人员经费12.01万元：包括基本工资4.50万元；津贴补贴2.31万元；奖金2.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费1.47万元；职工基本医疗保险缴费0.52万元；其他社会保障缴费0.11万元；住房公积金1.08万元。

公用经费0.00万元。

- 项目支出情况：

- 2023年财政一般公共预算拨款项目支出11911.87万元，主要为全区教育系统的项目建设、维修改造和设施设备的添置工作所必需的相关支出。

- 政府性基金预算支出情况

本单位2023年度政府性基金预算支出0万元。

- 国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出0万元。

- 社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，楼区教育建设服务中心在项目决策、项目管理方面表现良好。在项目绩效方面，中心完成了年度工作计划各项工作，达到了预定目标要求。根据对社会公众和服务对象学校调查，取得了良好的社会效益。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

- 下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

2023年度，教育服务建设中心的公用经费都在局机关统一开支。